# CARSI IdP 华为云 ECS 部署实施手册

面向正式化准备的 Docker 单节点部署路径

| 结论 | 适用范围 |
| --- | --- |
| 本手册给出可审计的实施顺序 | 华为云公有云 ECS 单节点 Docker 部署 以 Ubuntu LTS 为命令示例 |
| 生产上线前必须补足身份与联邦配置 | 域名 DNS 受信 TLS 认证源 属性策略 CARSI 注册 SP 联调 |
| 云网络必须最小暴露 | 公网仅开放 80 和 443 SSH 只允许固定运维源 IP 不开放数据库和 IdP 内部端口 |

使用方式：本手册将现有模拟 IdP 的容器架构迁移为华为云 ECS 上可实施的生产准备方案。文中命令不包含真实口令、私钥、证书或用户目录连接信息；这些值必须通过机构的秘密管理和变更流程提供。

平台边界：本手册假定目标是华为云公有云 Elastic Cloud Server ECS。如使用华为私有云、FusionCompute 或已有校园虚拟化平台，Docker 和 IdP 步骤可复用，但 EIP、VPC、安全组、DNS 控制台和负载均衡步骤应替换为本地平台的等效控制。

一 目标架构与上线门槛

推荐先采用单节点 ECS 部署，用于预生产、试运行或规模较小的正式服务。若目标为高可用生产，建议将 Nginx 置于应用弹性负载均衡或 WAF 之后，并将数据库、日志、备份和密钥管理按组织标准拆分。单 ECS 不是高可用架构。

| 层次 | 推荐组件 | 对外暴露 |
| --- | --- | --- |
| 域名与证书 | DNS 公网 Zone 受信 CA 证书 可选 WAF 或 ELB | DNS A 记录指向 EIP 或负载均衡地址 |
| 计算 | 华为云 ECS Ubuntu LTS Docker Engine Compose | 仅 TCP 80 与 443 |
| 应用 | Nginx Shibboleth IdP MariaDB | 容器网络内部 8080 与 3306 不映射宿主机 |
| 身份与联邦 | CAS LDAP AD CARSI metadata SP metadata | 按最小属性释放与 SP 白名单配置 |

二 资源与账号准备

| 对象 | 建议或最低要求 | 实施要点 |
| --- | --- | --- |
| ECS 规格 | 起步建议 4 vCPU 8 GiB 内存 100 GiB 系统盘 | 认证并发和属性解析高时应按压测结果扩容。 |
| 镜像 | Ubuntu 22.04 或 24.04 LTS x86 64 | 下文命令以 apt 为例；其他发行版须改用对应包管理器。 |
| 网络 | VPC 子网 安全组 EIP | EIP 与 ECS 必须位于同一华为云区域和同一账号。 |
| 域名 | 例如 idp.university.edu.cn | 先确认机构对 DNS 与证书申请拥有授权。 |
| 权限 | 最小 IAM 权限 ECS VPC EIP DNS OBS 或备份服务 | 普通业务账号不应拥有密钥和网络全局修改权限。 |

华为云安全组同时控制入站与出站流量；放通端口后，操作系统和服务本身仍必须正确监听对应端口。EIP 用于使 ECS 被公网访问，DNS A 记录将域名映射至该公网 IPv4 地址。

三 华为云控制台网络配置

在目标区域创建或选择 VPC 与子网，创建 Linux ECS 并绑定 EIP。不要为 IdP 绑定多个 EIP；若存在多网卡或复杂路由，应由网络管理员评审后再配置。

| 安全组方向 | 协议端口 | 来源 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入方向 | TCP 22 | 固定运维出口 IP 或堡垒机网段 | SSH 管理。不得使用 0.0.0.0/0。 |
| 入方向 | TCP 80 | 0.0.0.0/0 与 IPv6 对应范围 | HTTP 到 HTTPS 跳转以及 ACME HTTP 验证。 |
| 入方向 | TCP 443 | 0.0.0.0/0 与 IPv6 对应范围 | SAML 浏览器流量与 IdP metadata 发布。 |
| 入方向 | TCP 3306 8080 8443 | 不创建公网规则 | 仅 Docker 内部网络使用。 |
| 出方向 | TCP 443 与必要 DNS NTP | 按机构网络策略限制 | 镜像拉取 证书签发 时间同步及受控 metadata 获取。 |

在华为云 DNS 创建 Public Zone 后，为 idp 子域新增 A 记录，记录值为 ECS EIP。DNS 缓存传播完成前不要开始生产证书签发或 CARSI metadata 注册。

# 从任意外部解析器验证  替换为真实域名与 EIP
dig +short idp.university.edu.cn A
# 结果必须仅为预期 EIP  再继续证书和应用部署

四 操作系统基线与 Docker 安装

以 Ubuntu LTS ECS 为例，首先升级系统、创建专用运维用户并确保时间同步。生产环境应优先使用机构的镜像仓库、软件源镜像和基线加固规范；下列命令仅说明必要步骤。

sudo apt-get update
sudo apt-get -y upgrade
sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg chrony ufw
sudo systemctl enable --now chrony
timedatectl status
sudo adduser --disabled-password --gecos '' carsi
sudo usermod -aG sudo carsi

SSH 应采用密钥认证并在确认新会话可用后关闭密码认证。不要在失去控制台或救援通道前重启 SSH 服务。主机防火墙应与安全组一致，数据库端口和 IdP 内部端口均不应对公网开放。

sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow from <运维出口CIDR> to any port 22 proto tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose

安装 Docker Engine 与 Compose 插件后，使用专用账户执行 Compose。若机构要求使用内部镜像仓库，应先配置 registry mirror 或私有仓库凭据，避免在生产服务器上使用未审查的公共镜像。

# Ubuntu 软件源示例  生产中可替换为机构批准的 Docker Engine 源
sudo apt-get install -y docker.io docker-compose-v2
sudo systemctl enable --now docker
sudo usermod -aG docker carsi
docker --version
docker compose version

五 准备部署目录与秘密

建议在 /srv/carsi-idp 保存部署文件，并将 .env、credentials、证书和备份访问权限限制给 carsi 管理组。不要把 .env、私钥、数据库转储或 credentials 目录提交到 Git。

sudo install -d -o carsi -g carsi -m 0750 /srv/carsi-idp
sudo -iu carsi
cd /srv/carsi-idp
# 从受控发布包或 CI 制品上传 docker-compose.yml nginx scripts customized mariadb-init
install -d -m 0700 credentials metadata logs mariadb-data nginx/certs nginx/logs
install -m 0600 /dev/null .env

| 秘密或文件 | 生产要求 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| .env | 填入真实域名 Scope 管理邮箱和随机口令 chmod 600 | 使用示例默认密码或发送到聊天群。 |
| credentials | 首次生成后离线加密备份 仅服务账户可读 | 升级时重新生成或删除。 |
| nginx/certs | 受信 CA 证书和私钥 私钥 chmod 600 | 用临时自签名证书作为正式入口。 |
| customized | 属性 认证 metadata 覆盖配置经审查后发布 | 直接覆盖新版 IdP 的全部默认配置。 |

六 配置真实域名 证书与 Compose

将以下值替换为机构实际信息。EntityID、IDP_HOSTNAME、DNS 名称和证书 SAN 必须一致。若 Nginx 与 IdP 前还有 WAF 或 ELB，应确认其将原始 Host 和 X Forwarded Proto 正确传入；否则 SAML 返回地址可能错误。

IDP_HOSTNAME=idp.university.edu.cn
IDP_SCOPE=university.edu.cn
IDP_ENTITY_ID=https://idp.university.edu.cn/idp/shibboleth
IDP_DISPLAY_NAME_ZH=某大学统一身份认证
IDP_DISPLAY_NAME_EN=University Identity Provider
IDP_ADMIN_EMAIL=idp-admin@university.edu.cn
TZ=Asia/Shanghai
ENABLE_SSL=0
ENABLE_SEALER=0
# 下列所有口令使用长度不少于 32 的随机值  不写入本文档
SEALER_STORE_PASSWORD=<secret>
SEALER_KEY_PASSWORD=<secret>
BACKCHANNEL_KEYSTORE_PASSWORD=<secret>
JETTY_KEYSTORE_PASSWORD=<secret>
PERSISTENT_ID_SALT=<secret>
MARIADB_ROOT_PASSWORD=<secret>
MARIADB_PASSWORD=<secret>

生产 Compose 应绑定 80:80 与 443:443。不要保留模拟环境的 8088:80 与 8443:443 覆盖文件。Nginx server_name 应改为真实域名；在证书、DNS 与安全组未完成前，不要启动占用正式 80 和 443 的服务。

# 确认证书文件来自机构批准的 CA 或已验证的 ACME 流程
install -m 0644 /secure-transfer/fullchain.pem nginx/certs/idp.crt
install -m 0600 /secure-transfer/privkey.pem nginx/certs/idp.key
# 修改 nginx/conf.d/idp.conf
# server_name idp.university.edu.cn;
# return 301 https://$host$request_uri;
# Compose 端口使用 80:80 和 443:443

证书签发可通过机构 PKI、受管证书服务或 ACME 完成。无论使用何种方式，都应在切换前通过 openssl 核验 CN、SAN、颁发者、证书链和有效期。TLS 证书轮换与 SAML 签名证书轮换是两个独立流程。

七 初次启动与技术验收

cd /srv/carsi-idp
# 初次且仅初次生成 IdP 签名 加密 sealer 凭据
bash scripts/gen-credentials.sh
docker compose config --quiet
docker compose pull
docker compose up -d
docker compose ps
docker inspect carsi-idp --format '{{.State.Health.Status}}'

只有在首次、credentials 目录为空且已完成安全备份计划时才运行凭据生成脚本。之后的重启、升级、容器重建均应复用同一 credentials 目录。

curl -fsSI https://idp.university.edu.cn/idp/shibboleth
echo | openssl s_client -connect idp.university.edu.cn:443 \
  -servername idp.university.edu.cn 2>/dev/null \
  | openssl x509 -noout -subject -issuer -dates -ext subjectAltName
docker compose logs --tail=200 idp nginx mariadb

技术验收通过不等于联邦上线。必须确认 HTTP 跳转、HTTPS、Docker health、IdP 实体标识、证书 SAN 与日志；任何数据库密码、私钥、访问令牌或用户属性不得出现在验收截图与工单正文。

八 认证 属性 CARSI 与 SP 联调

| 阶段 | 必须完成的工作 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 认证源 | 配置并最小权限连接 CAS LDAP AD 或统一身份平台。 | 测试账户可认证，失败日志不泄露口令或目录详情。 |
| 属性 | 定义 attribute resolver 和 filter，按 SP 白名单实施最小释放。 | 仅释放经批准的属性；无 SP 默认全量属性。 |
| CARSI | 按 CARSI 流程提交 EntityID metadata 证书 联系人及变更信息。 | 注册审核通过；发布的 metadata 可被联邦正确解析。 |
| SP 联调 | 导入真实 SP metadata，测试登录 断言 属性 登出和错误页。 | 至少一个 SP 全链路回归成功，并保留脱敏证据。 |

九 备份 监控与升级

备份至少包含 Compose 文件、.env、customized、credentials、metadata、Nginx 证书和 MariaDB 逻辑转储。备份应加密并复制到 ECS 之外，例如机构备份平台或经过访问控制的 OBS 桶；只把备份留在同一云主机上不能防御主机丢失或误删。

cd /srv/carsi-idp
tag=$(date +%Y%m%d-%H%M%S)
bak=/srv/carsi-idp-backups/${tag}
install -d -m 0700 "$bak"
cp -a .env docker-compose.yml docker-compose.override.yml customized credentials metadata nginx/certs "$bak/"
docker exec carsi-mariadb sh -c \
  'mariadb-dump -uroot -p"$MARIADB_ROOT_PASSWORD" --single-transaction --routines --events --all-databases' \
  > "$bak/mariadb-all.sql"
chmod 600 "$bak/mariadb-all.sql"

若生产目录没有 docker-compose.override.yml，备份命令应删去该文件参数或先用 test -f 检查。备份任务必须额外验证 SQL 文件非空、签名私钥与 sealer.jks 存在，并定期在隔离环境执行恢复演练。

| 变更类型 | 正确流程 | 禁止行为 |
| --- | --- | --- |
| 同版本补丁 | 备份 拉取 先升级 IdP 健康检查 HTTPS 和 SP 回归。 | 使用 latest 或在未记录镜像 digest 时直接全量重建。 |
| IdP 大版本 | 独立目录与端口演练 合并新默认配置 全量回归 再维护窗口切换。 | 用旧 customized 全量覆盖新版本或重新生成凭据。 |
| TLS 证书 | 替换 Nginx 证书 nginx -t 重建 Nginx 核验证书链。 | 误把 TLS 轮换当作 SAML 签名证书轮换。 |
| 异常回滚 | 恢复已验证镜像与配置 保留 credentials 从备份恢复数据库。 | 执行 docker compose down -v 或删除 credentials。 |

十 上线检查清单

ECS、EIP、VPC、安全组、DNS 和证书所有权均已由机构授权并记录在变更单中。

公网安全组仅允许 SSH 固定源、80、443；3306、8080、8443 不对公网开放。

域名 A 或 AAAA 记录、TLS SAN、IDP_HOSTNAME、EntityID 完全一致。

所有秘密使用随机强值并已写入受控秘密库；.env、证书私钥和 credentials 权限正确。

Docker health、HTTPS、HTTP 跳转、时间同步、日志与数据库健康检查均已通过。

认证源、属性过滤、CARSI metadata、真实 SP 全链路和回滚方案均已完成并由责任人签字。

加密异地备份与恢复演练完成；证书到期、容器异常、磁盘空间和安全更新均有监控。

十一 华为云操作参考

华为云控制台界面和区域能力可能调整，实施前应以所选区域、租户和产品版本的官方文档为准。下列链接用于核对 EIP、安全组和 DNS 的控制台操作，而不是替代本手册中的安全评审。

EIP 绑定 ECS  华为云 Elastic IP 文档  https://support.huaweicloud.com/intl/en-us/usermanual-eip/eip_0009.html

安全组规则  华为云 VPC 文档  https://support.huaweicloud.com/intl/en-us/usermanual-vpc/en-us_topic_0030969470.html

公共 DNS 记录集  华为云 DNS 文档  https://support.huaweicloud.com/intl/en-us/usermanual-dns/dns_usermanual_0006.html

参考说明：文档中的华为云前提基于公开产品文档：EIP 与 ECS 必须处于同一地区和同一账号；安全组规则应只保留所需端口；公共 DNS 的 A 记录用于将域名映射至网站服务器的 IPv4 地址。